**Soll / Ist Vergleich**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entwurfsphase** | **20h** | **20h** |  |
| * Themenfindung | **2h** | **2h** |  |
| * Entwurf Datenstruktur | **4h** | **4h** |  |
| * + Benötigte Daten ermitteln | 2h | 2h |  |
| * + Datenmodelle | 2h | 2h |  |
| * Entwurf Frontend | **4h** | **4h** |  |
| * Framework | **1h** | **1h** |  |
| * Projektmanagement | **4h** | **4h** |  |
| * + Vorgangsliste | 1h | 1h |  |
| * + Ablaufplan | 1h | 1h |  |
| * + Zeitplanung | 2h | 2h |  |
| * Konzept Backend | **5h** | **5h** |  |
| * + Bilderupload | 2h | 2h |  |
| * + Benötigte Modelle, Controller, Views | 3h | 3h |  |
|  |  |  |  |
| Implementierung | 44h | 43h | -1 |
| * Backend |  |  |  |
| * + Setup der Entwicklungsumgebung |  |  |  |
| * + Datenmodelle |  |  |  |
| * + Controller |  |  |  |
| * + Views |  |  |  |
| * Frontend |  |  |  |
| * + Grundgerüst |  |  |  |
| * + Startseite (Filterformular) |  |  |  |
| * + Menü & Footer |  |  |  |
| * + Listenansicht |  |  |  |
| * + Detailansicht |  |  |  |
| * + Login & Registratur |  |  |  |
| * Server |  |  |  |
| * + Einrichtung für das Projekt |  |  |  |
| * + Einrichtung eines kontinuierlichen Deploymentprozesses |  |  |  |
| * Erzeugen von Testdaten | 2h |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dokumentation | 20h | 21h | +1 |
| * Erstellung der Projektdokumentation | 20h | 21h |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |