In dieser Auflistung steht „h“ nicht für 60 Minuten sondern für 45 Minuten, was einer Schulstunde entspricht.

Entwurfsphase 20h (4h Niklas)

Implementierung 44h (8h Niklas)

Erstellen der Dokumentationen 20h

Gesamt 84h

Niklas:

03.02.2017

Entwurf: Einignung auf ein Konzept, Aussuchen einen Frameworks und Techstack. (3h)

10.02.2017:

Entwurf: Erstellung eines Plans für das Backend. (1h)

Implementierung: Setup der Entwicklungsumgebung und erste Datenmodelle. (2h)

17.02.2017:

Implementierung: (3h)

- Erstellung eines Eingabeformulars für neue Inserate.

- Erstellung von Controllern und Modeln für die Datenspeicherung der Formulardaten

24.02.2017:

Implementierung: (3h)

- Einrichten eines Servers für das Projekt

- Einrichten eines kontinuierlichen Deploymentprozesses

Consti:

27.01.2017

Entwurf: (3h)

* Vorstellung von Konzepten
* Umfang vom Projekt

03.02.2017

Entwurf: Einigung auf ein Konzept, Einigung auf ein Framework und Techstack (3h)

10.02.2017

Implementierung: (3h)

* Erstellung eines Grundgerüsts der Website
  + Menü
  + Footer
* Erstellung der Startseite (Filterformular)
* Erstellung der Listeansicht

17.02.2017

Implementierung: (3h)

* Login & Registratur erstellt
* Erstellung der Detailansicht
* Änderungen an bisherigen Formularen